全日制本科生毕业设计开题报告

| 姓名 | 曾海军 | 学号 | 2022051614021 | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 基于springboot+vue+mysql实现的图书管理系统 |  |  |  |  |
| 设计背景与目标 设计背景： 随着信息技术的飞速发展和互联网的普及，传统的手工图书管理模式已难以满足日益增长的图书借阅需求。传统的图书馆管理方式主要依赖人工记录和纸质档案，不仅工作量大、效率低下，而且容易出现数据丢失、借阅记录混乱、书籍查找困难等问题。对于读者而言，无法实时查询馆藏状态和个人借阅情况；对于管理员而言，繁琐的图书入库、盘点和统计工作占据了大量时间。 在“互联网+”和高校信息化建设的大背景下，构建一个高效、便捷、可视化的图书管理系统显得尤为重要。基于 Spring Boot 和 Vue 的前后端分离架构是目前企业级开发的主流技术栈，具有开发效率高、维护性强、用户体验好等优势。开发该系统不仅能解决传统图书管理的痛点，实现图书借阅流程的自动化和规范化，也是对大学四年所学计算机专业知识的一次综合实践与检验。 设计目标： 针对上述背景，本毕业设计旨在设计并实现一个基于 B/S 架构的图书管理系统。该系统采用 Spring Boot 作为后端框架，Vue.js 作为前端框架，MySQL 作为数据库，实现前后端分离开发。 该系统主要实现以下功能模块： 用户前台（读者端）： 首页展示： 展示图书馆公告、新书推荐、热门借阅排行榜等信息。 图书查询： 支持按照书名、作者、ISBN 等条件进行模糊搜索，并显示图书的在馆状态（可借、已借出）。 个人中心： 用户可以查看个人的基本信息，修改密码，查看当前的借阅记录、历史借阅记录以及逾期未还提醒。 图书预约与续借： 支持在线预约书籍和自助续借功能。 管理后台（管理员端）： 系统登录与权限管理： 仅允许授权管理员登录，保障数据安全。 图书管理： 实现图书信息的录入（支持图片上传）、修改、删除和查询；支持图书分类管理。 借阅管理： 处理图书的借出和归还操作，系统自动计算归还日期，处理逾期罚款逻辑。 用户管理： 管理读者账号，包括新增读者、审核注册、禁用违规账号等。 数据统计： 采用图表（如 ECharts）直观展示图书分类占比、月度借阅量统计等数据，为图书馆采购与管理提供决策支持。 |  |  |  |  |  |
| 设计思路、技术路线 设计思路： 需求分析阶段： 通过调研和文献查阅，明确图书管理系统的业务流程（如借书、还书流程），确定系统的功能性需求和非功能性需求，绘制用例图。 系统设计阶段： 采用分层设计思想。首先进行数据库设计，设计 E-R 图并建立 MySQL 数据表；其次进行后端接口设计，定义 RESTful API 规范；最后进行前端页面交互设计。 系统实现阶段： 搭建开发环境，按照“后端先行，前端跟进”的策略。先基于 Spring Boot 实现 Service 层和 Dao 层逻辑，再利用 Vue + Element UI 搭建前端页面并进行数据交互。 测试与完善阶段： 对系统进行单元测试和集成测试，修复 Bug，优化界面布局和响应速度。 技术路线： （1）论文准备阶段：查阅资料，对 Spring Boot 与 Vue 框架的深入理解，了解 IntelliJ IDEA、Visual Studio Code 与 MySQL 软件之间的数据配合。 （2）实作阶段：根据开发计划，利用 IntelliJ IDEA 和 Visual Studio Code 对其进行功能开发，对项目需求进行完善。 （3）修改完善：根据测试效果，进行系统调试。 （4）总结阶段：根据对系统前后端数据交互和后台数据库设计的合理性测试以及搜集的资料完成毕业设计。 |  |  |  |  |  |
| 研究进度计划 2025年11月—2025年12月： 完成毕业设计选题，收集关于 Web 开发、Spring Boot 框架及 Vue.js 技术的参考文献；完成需求调研，撰写并提交开题报告。 2026年01月—2026年03月： 进入系统核心研发阶段。 1月： 完成系统需求分析与详细设计，绘制用例图和数据库 E-R 图，搭建开发环境（JDK, MySQL, IDEA 等）。 2月（寒假期间）： 完成数据库建表，基于 Spring Boot 搭建后端架构，实现用户登录、图书增删改查等基础接口。 3月： 基于 Vue + Element UI 搭建前端页面，完成前后端接口联调，实现借阅流程、图表统计等核心功能。 2026年04月： 进行系统整体测试（包含功能测试与性能测试），修复 Bug 并优化用户体验；完成毕业设计说明书（论文）的撰写、修改与定稿，通过查重检测。 2026年05月： 制作答辩 PPT，准备演示系统，参加毕业设计答辩及相关材料归档。 |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |